## Slide 1: คู่มือการใช้งาน/ทำงาน บน RFA Document ของ CEC (panel A) EDMIS: Electronic Document Management Information System

## Slide 2: เริ่มต้นการสร้าง RFA Document

## Slide 3: 1. Purpose For : เลือกวัตถุประสงค์ของเอกสารที่ต้องการนำเข้า

## Slide 4: 2. Bill : กรอกประเภทของใบเบิกจ่าย (กรณีเป็น RFA ขออนุมัติเบิกใช้จ่าย เช่น วัสดุ)

## Slide 5: 3. Title (EN) : กรอกชื่อ RFA Document ภาษาอังกฤษ

## Slide 6: 4. Title (TH) : กรอกชื่อ RFA Document ภาษาไทย

## Slide 7: 5. Title (CN) : กรอกชื่อ RFA Document ภาษาจีน (ถ้ามี)

## Slide 8: 6. Origin Number : กรอกเลขที่เอกสาร (กรณีจำเป็นต้องใช้เลขที่เอกสารนอกเหนือจาก Format ที่กำหนด)

## Slide 9: 7. Document Type : เลือกประเภทของเอกสาร

## Slide 10: 8. Work Type : เลือกประเภทของงาน (งานจีนPart A และงานไทยPart B)

## Slide 11: 9. Construction Contract : เลือกสัญญา

## Slide 12: 10. WBS Level 3 : เลือกประเภทของโครงสร้างการจัดแบ่งงานขั้นที่ 3

## Slide 13: 11. WBS Level 4 : เลือกประเภทของโครงสร้างการจัดแบ่งงานขั้นที่ 4

## Slide 14: 12. Constructor Submit Date : กรอกวันนำเข้าเอกสาร

## Slide 15: 13. Issue By : เลือกผู้ดำเนินการจ่ายเอกสาร

## Slide 16: 14. Assign to : เลือกผู้ได้รับมอบหมายเอกสาร

## Slide 17: 15. Note(1) : กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

## Slide 18: 16. Attach File Name : กรอกชื่อเอกสารไฟล์แนบ (ถ้ามี)

## Slide 19: 17. Attach File : Upload เอกสารไฟล์แนบ (สามารถ Upload ได้มากกว่า 1 ไฟล์)

## Slide 20: 18. Qty Page : กรอกจำนวนหน้าเอกสารไฟล์แนบ (ถ้ามี)

## Slide 21: 19. Commercial File Upload : Upload เอกสารสำคัญ (สามารถมองเห็นเฉพาะ Project Manager และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

## Slide 22: 20. Spec. Ref.No. : กรอกรายละเอียดข้อกำหนด

## Slide 23: 21. Clause : กรอกรายละเอียดข้อกำหนดข้อที่อ้างอิง

## Slide 24: 22. Contract Drawing No. : กรอกเลขที่แบบสัญญา (ถ้ามี)

## Slide 25: 23. Submittals RFA : กรอกรายละเอียดของแบบ Shop Drawing (ถ้ามี)

## Slide 26: 24. Sign to Form : ตรวจสอบรายละเอียดและทำการเซนชื่อลงฟอร์ม โดยการเลือก Yes แล้วระบบจะมีการยืนยัน หากตรวจสอบข้อมูลแล้วทำการกรอก “CONFIRM” แล้วกด OK

## Slide 27: 25. Stamp to Form : ตรวจสอบรายละเอียดและลงตราประทับบนฟอร์ม โดยการเลือก Yes แล้วระบบจะมีการยืนยัน หากตรวจสอบข้อมูลแล้วทำการกรอก “CONFIRM” แล้วกด OK

## Slide 28: 26. ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ทำการกด Save และเลือก “Yes, adding it” เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล RFA